EMSI

Cahier des charges

Etude de système de gestion de clinique (devoir libre)

Omar abouali & Outmane el kairi 12/12/2024

- Périmètre du projet:

  - But

L'objectif de notre projet est de développer une plateforme dédiée aux cliniques, leur offrant un système complet pour gérer efficacement leurs activités. Cette solution inclut la gestion des patients, des consultations, des rendez-vous, et des dossiers médicaux.

Les modules principaux sont  :

- Gestion des patients

- Gestion des consultations

- Gestion des rendez-vous

- Gestion des dossiers médicaux

  - Missions

● Etude technique : analyse des besoins matériels et logiciels.

● Etude fonctionnelle : définition des fonctionnalités adaptées aux besoins des cliniques.

● Conception : création de l’architecture technique et des interfaces utilisateur.

● Réalisation : développement, tests, et déploiement de la solution.

| Livrable | Phase | Date de livraison | Etat |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse des besoins | Planification | 01/08/2024 | Terminé |
| Conception de la base de données | Conception | 10/08/2024 | En cours |
| Développement du module patient | Développement | 20/08/2024 | À démarrer |
| Développement du module médecin | Développement | 30/08/2024 | À démarrer |
| Déploiement et tests | Tests et déploiement | 10/09/2024 | À planifier |

  - Livrables

  - Contraintes

Fonctionnelles :

- Gestion des utilisateurs (patients, médecins, administrateurs).

- Gestion des rendez-vous et évitement des conflits d’horaires.

- Dossier médical sécurisé et accessible.

- Notifications pour les rendez-vous.

- Facturation et gestion des stocks.

Techniques :

- Base de données robuste (MySQL, PostgreSQL).

- Sécurité des données (chiffrement, RGPD).

- Performance rapide et compatibilité multi-appareils.

- Sauvegarde et récupération automatique des données.

Organisationnelles :

- Formation du personnel.

- Intégration avec d’autres systèmes (laboratoire, pharmacie).

- Support technique et respect des délais.

Légales :

- Respect des normes RGPD ou HIPAA pour la confidentialité.

- Consentement obligatoire pour la collecte des données.

Budgétaires :

- Minimisation des coûts de développement.

- Privilégier les technologies open source.

- Etude de l’existant

  - Concept métier

Le concept métier du site web repose sur la création d'une plateforme destinée à simplifier et automatiser la gestion des entreprises, notamment pour des secteurs tels que :

- Les cliniques médicales

- Les hôpitaux privés

- Les centres de santé spécialisés

  - Logiciels similaires

- Fleet Complete

- Secteur : Gestion des systèmes cliniques et des ressources médicales.

- Fonctionnalités : Suivi des équipements médicaux, gestion des rendez-vous et des consultations, suivi des dossiers patients, planification de la maintenance des dispositifs médicaux, analyse des performances des services, facturation des consultations.

- Public cible : Cliniques médicales, hôpitaux privés, centres de soins spécialisés

- RentSyst

- Secteur: Gestion des systèmes cliniques.

- Fonctionnalités : Gestion des consultations, suivi des patients, planification des rendez-vous, gestion des dossiers médicaux, organisation des ressources médicales (équipements et personnel), génération de rapports financiers.

- Public cible : Cliniques de petite à moyenne taille, cabinets médicaux

- Etude fonctionnelle

3.1 Objectifs fonctionnels

Gestion des patients :

- Enregistrement des patients : Permettre l'ajout de nouveaux patients avec des informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse, etc.).

- Mise à jour des informations : Permettre la modification des données des patients (changement d'adresse, numéro de téléphone, etc.).

- Recherche des patients : Offrir une fonctionnalité de recherche par nom, prénom, numéro de téléphone, etc.

- Gestion des antécédents médicaux : Stocker et afficher les antécédents médicaux des patients (allergies, maladies chroniques, traitements en cours).

- Gestion de la disponibilité des patients : Indiquer si un patient est disponible pour une consultation ou un rendez-vous, en fonction de son statut médical ou d’autres paramètres.

- Suivi du statut administratif : Suivi des documents administratifs des patients (assurance, documents légaux, etc.).

Gestion des consultations :

- Création de nouvelles consultations : Permettre l'enregistrement des consultations (date, heure, motif, médecin, etc.).

- Association consultation-patient : Relier une consultation à un patient spécifique et aux professionnels de santé impliqués.

- Gestion des médecins : Attribuer un médecin à chaque consultation et suivre ses horaires disponibles.

- Historique des consultations : Conserver un historique des consultations des patients pour un suivi médical optimal.

- Suivi des prescriptions : Associer des prescriptions médicales aux consultations.

- Gestion des honoraires : Suivre les paiements, les remboursements et les assurances liées aux consultations.

Gestion des rendez-vous :

- Prise de rendez-vous : Permettre aux patients ou au personnel de prendre un rendez-vous pour une consultation en fonction de la disponibilité du médecin.

- Annulation et modification des rendez-vous : Permettre la modification ou l'annulation des rendez-vous selon la disponibilité des patients et des médecins.

- Gestion des rappels : Envoyer des rappels aux patients avant leur rendez-vous (par SMS, email, etc.).

- Suivi des absences : Suivre les absences ou les retards des patients et les réorganiser si nécessaire.

- Gestion des priorités : Définir des priorités pour les rendez-vous urgents ou pour des patients spécifiques (par exemple, les patients avec des pathologies graves).

- Interface de prise de rendez-vous en ligne : Offrir un module en ligne pour la prise de rendez-vous pour les patients.

Gestion des dossiers médicaux :

- Enregistrement des dossiers médicaux : Créer un dossier médical pour chaque patient contenant toutes les informations de santé pertinentes.

- Suivi des traitements : Enregistrer et suivre les traitements médicaux prescrits à chaque patient.

- Historique des examens médicaux : Conserver un historique des examens et des tests réalisés (analyses, imagerie, etc.).

- Confidentialité des données : Assurer la confidentialité des informations médicales conformément aux lois sur la protection des données personnelles.

- Gestion des résultats de tests : Associer les résultats des tests médicaux aux dossiers des patients.

- Mise à jour en temps réel : Mettre à jour automatiquement les dossiers médicaux en fonction des consultations et des traitements.

- Accès restreint : Limiter l'accès aux dossiers médicaux selon le rôle (médecin, infirmier, administrateur, etc.).

3.2 Besoins fonctionnels

3.2.1. Bloc fonctionnel : gestion des patients

Fonctionnalités :

Ce bloc permet à la clinique d'ajouter, modifier ou supprimer des patients en renseignant des informations telles que le nom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, l'historique médical, les traitements en cours et les rendez-vous programmés. La clinique peut suivre en temps réel le statut des patients (consultation à venir, en cours ou terminée) et utiliser des outils de recherche et de filtrage pour trouver des patients selon des critères spécifiques comme le nom, la disponibilité ou l'état de santé.

Pour le personnel d’acceuil :

Accueil et enregistrement : Accueillir les patients, enregistrer leurs informations personnelles, et mettre à jour leurs dossiers

Gestion des urgences : Prioriser les urgences et rediriger rapidement les    patients vers les services appropriés.

Vérification des assurances : Vérifier les informations d'assurance et informer les patients sur les modalités de paiement.

Orientation des patients : Guider les patients vers les médecins ou services appropriés.

Gestion des documents administratifs : Remettre des formulaires et assurer l'archivage des documents dans les dossiers des patients.

Paiements et facturation : Collecter les paiements, émettre des factures et gérer les remboursements d'assurance.

Suivi des traitements : Organiser les rendez-vous de suivi et vérifier les traitements en cours.

Communication interne : Transmettre les informations aux médecins et coordonner la communication avec le personnel médical.

Réponses aux demandes des patients : Fournir des informations sur les services et répondre aux questions des patients.

Règles de gestion :

| Réf | Description |
| --- | --- |
| RG01 | Enregistrer les informations complètes des patients avant toute consultation (nom, prénom, date de naissance, contact, etc.). |
| RG02 | Vérifier et valider l'assurance santé des patients avant chaque consultation. |
| RG03 | Prioriser les urgences et rediriger immédiatement les patients vers les services appropriés. |
| RG04 | Orienter les patients vers le médecin ou le service adéquat en fonction de leurs besoins.. |
| RG05 | Assurer l'archivage sécurisé et confidentiel des dossiers médicaux des patients. |
| RG06 | Collecter les paiements avant la consultation ou selon les modalités définies (assurance, ticket modérateur, etc.). |
| RG07 | Informer les patients des traitements, suivis et de la nécessité de prendre des rendez-vous supplémentaires ou de faire des examens complémentaires.. |

3.2.2. Bloc fonctionnel : gestion des consultations

Fonctionnalités :

Ce bloc permet aux cliniques d'ajouter, modifier ou supprimer des consultations en renseignant des informations telles que la date, l'heure, le médecin, le type de consultation, et les notes associées. Les cliniques peuvent suivre en temps réel le statut des consultations (planifiée, en cours ou terminée) et utiliser des outils de recherche et de filtrage pour trouver des consultations selon des critères spécifiques comme le médecin, le patient ou la date.

Pour le personnel d’acceuil :

Planification des consultations : Prendre les rendez-vous en fonction des disponibilités des médecins et des patients. Confirmer les consultations par téléphone, email ou SMS.

Préparation administrative : Rassembler et vérifier les dossiers médicaux nécessaires pour la consultation. S’assurer que toutes les informations sont disponibles pour le médecin (résultats d'examens, antécédents, etc.).

Suivi des consultations : Informer les patients du temps d'attente estimé et gérer leur passage en consultation. Mettre à jour le statut des consultations (planifiée, en cours, terminée).

Coordination avec les médecins : ransmettre au personnel médical les informations relatives aux consultations. Réorganiser les créneaux en cas de retard ou d'absence d’un patient ou d’un médecin.

Suivi post-consultation : Planifier les rendez-vous de suivi si nécessaire. Transmettre au patient les prescriptions, recommandations ou documents remis par le médecin.

Règles de gestion :

| Réf | Description |
| --- | --- |
| RG01 | Toute consultation doit être planifiée à l'avance et enregistrée dans le système. |
| RG02 | Les consultations prioritaires (urgences) doivent être gérées immédiatement, en contournant l'ordre des rendez-vous. |
| RG03 | Le médecin assigné doit être informé des détails du patient et de la consultation avant l'heure prévue. |
| RG04 | Les informations du patient (nom, contact, antécédents médicaux) doivent être vérifiées avant la consultation. |
| RG05 | En cas d'annulation ou de report de la consultation, le patient doit être informé dans les plus brefs délais. |
| RG06 | Chaque consultation doit inclure une mise à jour des notes médicales et des prescriptions associées.. |
| RG07 | Les consultations ne peuvent être effectuées que par des médecins autorisés et disponibles.. |

3.2.3. Bloc fonctionnel : gestion des rendez-vous

Fonctionnalités :

Ce bloc permet aux cliniques d'ajouter, modifier ou supprimer des rendez-vous en renseignant des informations telles que la date, l’heure, le médecin concerné, le type de consultation et le statut du rendez-vous. Les cliniques peuvent suivre en temps réel le statut des rendez-vous (planifié, en cours ou annulé) et utiliser des outils de recherche et de filtrage pour retrouver des rendez-vous selon des critères spécifiques comme le patient, le médecin, la date ou le type de consultation.

Pour le personnel d’acceuil :

Prise de rendez-vous : Réceptionner les demandes de rendez-vous en personne, par téléphone ou en ligne. Enregistrer les rendez-vous dans le système en précisant la date, l'heure, le médecin et le type de consultation.

Gestion des disponibilités : Vérifier les créneaux disponibles dans l'agenda des médecins. Organiser les rendez-vous en évitant les conflits d'horaire.

Confirmation des rendez-vous : Contacter les patients pour confirmer leur rendez-vous, par téléphone, SMS ou email. Répondre aux questions des patients concernant leurs rendez-vous.

Réorganisation des rendez-vous : Modifier ou reporter les rendez-vous en fonction des besoins des patients ou des médecins. Informer rapidement les patients en cas d’annulation ou d’indisponibilité d’un médecin.

Accueil des patients le jour du rendez-vous : Vérifier l’identité des patients à leur arrivée. Confirmer leur inscription au rendez-vous et leur fournir des indications sur la salle ou le médecin.

Mise à jour du statut des rendez-vous : Actualiser le statut des rendez-vous dans le système (planifié, en cours, terminé, annulé). Noter les absences ou les retards des patients.

Suivi et rappels : Envoyer des rappels automatiques ou manuels aux patients avant leur rendez-vous. Planifier des rendez-vous de suivi si recommandé par le médecin.

Règles de gestion :

| Réf | Description |
| --- | --- |
| RG01 | Chaque rendez-vous doit être enregistré avec les informations complètes du patient, du médecin, de la date et de l’heure. |
| RG02 | Les patients doivent être informés de la confirmation de leur rendez-vous par téléphone, SMS ou email. |
| RG03 | Les créneaux de rendez-vous doivent être attribués en fonction des disponibilités des médecins et des préférences des patients. |
| RG04 | Tout report ou annulation de rendez-vous doit être communiqué au patient dans les plus brefs délais. |
| RG05 | Les urgences médicales doivent être priorisées, même si cela entraîne une réorganisation des rendez-vous existants. |
| RG06 | Les rendez-vous non honorés doivent être notés dans le système pour un suivi administratif. |
| RG07 | Les rappels de rendez-vous doivent être envoyés aux patients 24 à 48 heures avant la date prévue. |
| RG08 | Les rendez-vous ne peuvent être enregistrés que pour les médecins disponibles et autorisés à exercer.. |
| RG09 | Les horaires des rendez-vous doivent respecter le temps de consultation standard défini par la clinique. |

3.2.4. Bloc fonctionnel : gestion des dossiers médicaux

Fonctionnalités :

Ce bloc permet aux cliniques d’ajouter, modifier ou supprimer des dossiers médicaux en renseignant des informations telles que l’identité du patient, les antécédents médicaux, les diagnostics, les prescriptions, les résultats d’examens et les rapports médicaux. Les cliniques peuvent suivre en temps réel l’état des dossiers (complet, en cours ou à mettre à jour) et utiliser des outils de recherche et de filtrage pour accéder rapidement à des dossiers selon des critères spécifiques comme le nom du patient, la date de consultation ou le type de diagnostic.

Pour le personnel d’acceuil :

Création des dossiers médicaux : Collecter les informations personnelles des patients lors de leur première visite (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, etc.). Créer un nouveau dossier médical dans le système ou le classeur physique.

Mise à jour des dossiers : Ajouter ou modifier les informations personnelles en cas de changement (adresse, contact, etc.). Enregistrer les nouvelles consultations, diagnostics, prescriptions ou résultats d’examens fournis par les médecins.

Organisation et classement : Classer les dossiers médicaux en respectant un ordre logique (alphabétique, numéro de dossier, etc.). Garantir une gestion rigoureuse des archives, en respectant les délais de conservation légaux.

Vérification et conformité : S’assurer que chaque dossier est complet avant de l’archiver (informations personnelles, antécédents médicaux, prescriptions, etc.). Vérifier régulièrement l’exactitude et l’intégrité des données enregistrées.

Respect de la confidentialité : Assurer la confidentialité des informations médicales en limitant l'accès aux dossiers uniquement aux personnes autorisées. Suivre les protocoles de sécurité pour les données numériques et physiques.

Archivage et suppression des dossiers : Archiver les dossiers des patients inactifs conformément aux règles de gestion des archives. Supprimer ou détruire les dossiers médicaux conformément à la réglementation et aux délais légaux.

Règles de gestion :

| Réf | Description |
| --- | --- |
| RG01 | Chaque patient doit avoir un dossier médical unique identifié par un numéro ou un identifiant unique. |
| RG02 | Les informations personnelles du patient doivent être complètes et mises à jour à chaque visite. |
| RG03 | Les dossiers médicaux doivent inclure tous les diagnostics, traitements, prescriptions et examens. |
| RG04 | Les modifications ou ajouts aux dossiers doivent être enregistrés avec une date et une signature. |
| RG05 | Seul le personnel autorisé peut accéder aux dossiers médicaux des patients. |
| RG06 | Les dossiers médicaux doivent être classés selon un ordre logique (alphabétique ou numéro de dossier). |
| RG07 | Les dossiers des patients inactifs doivent être archivés après une période définie par la réglementation. |
| RG08 | Les dossiers doivent être conservés pendant une durée minimale légale, puis détruits en toute sécurité. |
| RG09 | Les dossiers médicaux numériques doivent être protégés par des systèmes de sécurité (mots de passe, chiffrement). |
| RG10 | Une copie d’un dossier médical ne peut être remise qu’avec une autorisation écrite du patient ou de son représentant légal. |